## Slide 1
2026-05-13 과제 미팅 보고
Sensor Monitor 앱
베데스다 iCReaT DCT 서버 전환 진행 현황
기존 CSV 업로드 구조 점검 · 베데스다 회신 정리 · 1차 연동 계획 공유
발표자: 임상택 | 2026-05-13

## Slide 2
발표 목표
오늘 공유할 내용 핵심
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
2 / 9
Sensor Monitor 앱의 CSV 업로드 대상을 베데스다 iCReaT DCT 서버로 전환하기 위한 사전 정리와 협의 진행 상황을 공유합니다.
01
기존 구조 확인
기존 앱·서버의 CSV 업로드 구조를
코드 기준으로 확인했습니다.
02
변경사항 정리
베데스다 측 답변을 바탕으로
필요한 변경사항을 정리했습니다.
03
작업 분리
바로 구현 가능한 부분과
베데스다 확인이 필요한 부분을 분리했습니다.

## Slide 3
배경
기존 전송 구조와 이번 작업의 범위
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
3 / 9
기존 구조
■ 전송 대상: 기존 서버
■ 전송 방식: multipart/form-data
■ 전송 필드: csvfile, userID, battery, timestamp
■ 서버 구현: Python / Django REST
전환 목표
■ 전송 대상: 베데스다 iCReaT DCT
■ 전송 방식: multipart/form-data 유지
■ 전송 필드: 5개 (Study/Subject 추가)
■ QR 매칭: 업로드 검증 이후 단계

## Slide 4
베데스다 회신 요약
전송 필드 정리
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
4 / 9
CSV 업로드를 위한 엔드포인트를 새롭게 추가
iCReaT는 다중 과제 환경이라 userID 만으로는 부족 → studyId / subjectId 추가 필요.
필드 1
csvfile
센서 병합 CSV 파일
필드 2
battery
워치 배터리 값
필드 3
timestamp
전송 시각
필드 4
studyId
과제 식별자
(신규)
필드 5
subjectId
피험자 식별자
(신규)

## Slide 5
코드 기준 확인
OkHttp MultipartBody.FORM 전송 구조
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
5 / 9
기존 센서를 수집하는 모바일 앱은 OkHttp MultipartBody.FORM 으로 CSV 파일과 메타데이터를 함께 서버로 전송합니다.
Before (기존 서버 전송)
.addFormDataPart("csvfile",
file.name, ...)
.addFormDataPart("userID", userID)
.addFormDataPart("battery", battery)
.addFormDataPart("timestamp",
timestamp)
After (베데스다 iCReaT DCT 전송)
.addFormDataPart("csvfile",
file.name, …)
.addFormDataPart("studyId", studyId)
.addFormDataPart("subjectId", subjectId)
.addFormDataPart("battery", battery)
.addFormDataPart("timestamp",
timestamp)
기존 서버 수신부는 Django REST MultiPartParser (request.FILES['csvfile'], request.POST) 구조였습니다.

## Slide 6
센서 CSV 생성·전송 흐름
성공 / 실패 후 파일 이동 로직
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
6 / 9
STEP 1
워치 데이터 수집
센서별 약 5분 단위
CSV 조각 저장
STEP 2
30분 단위 병합
매시 00분 / 30분에
조각 CSV를 병합
STEP 3
서버 전송
병합 CSV를
베데스다 서버로 업로드
STEP 4
응답 처리
HTTP 200 기준
성공 / 실패 분기
성공 (HTTP 200)
■ 병합 CSV → sended 폴더로 이동
■ 병합에 사용된 원본 조각 CSV 삭제
■ sended = '서버 전송 성공' 보관 위치
실패
■ 병합 CSV 삭제
■ 원본 조각 CSV는 보존
■ 다음 00분 / 30분에 다시 병합·재전송

## Slide 7
Study ID / Subject ID 처리 계획
QR 스캔은 1차 연동 이후 단계
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
7 / 9
pbcr_source 분석 결과
기존 앱은 QR 코드 JSON에서 식별자를 읽어 매칭하는 구조였습니다.
QR JSON 매핑
stdy_no → Study ID
subject_id → Subject ID
Sensor Monitor 에는 QR 스캔 기능이 아직 없음
1차 진행 계획
STEP 1
베데스다에 테스트용
Study ID / Subject ID 1쌍 요청
STEP 2
앱에 임시 하드코딩 후
업로드 검증 진행
STEP 3
업로드 연동 안정화 후
QR 스캔 기능 추가
※ QR 스캔: 카메라 권한 / 라이브러리 / UI 수정 필요 → 후순위

## Slide 8
샘플 데이터 준비 현황
Sensor_monitor/sensor_data.zip — 폴더 구조 한눈에 보기
8 / 9
175
전체 엔트리
172
CSV 파일
143
sended 병합본
3
log 파일
📁 폴더 구조
sensor_data/
├─ logs/
├─ HeartRate/ ← 센서 폴더
│ ├─ HeartRate_260330_190548.csv ← 5분 조각
│ ├─ HeartRate_260330_191048.csv
│ ├─ …
│ └─ sended/ ← 전송 성공한 병합본
│ ├─ HeartRate_260330_1130.csv
│ ├─ HeartRate_260330_1200.csv
│ └─ …
├─ Accelerometer/ … (동일 구조: 조각 + sended/)
├─ Gyroscope/ …
├─ Gravity/ …
├─ Light/ …
├─ PpgGreen/ …
└─ StepCount/ …
핵심 포인트
▸
센서별 폴더
7종 동일 구조
▸
5분 조각 CSV
센서 폴더 바로 아래
▸
sended/ 하위
병합본 CSV파일
▸
sended =
전송 성공 보관 위치
포함 센서 (7종)
▸ PpgGreen
▸ HeartRate
▸ Accelerometer
▸ Gyroscope
▸ Gravity
▸ Light
▸ StepCount
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환